### Work Breakdown Structure (WBS): Website Quản lý Thư viện

Mã dự án: LIB-WEB-1.0
Project Manager (PM): Nguyễn Hữu Van

Tổng quan phân công các nhóm:

- PM & Toàn đội: Chịu trách nhiệm chung về Giai đoạn 1 (Lập kế hoạch), Giai đoạn 5 (Triển khai), Giai đoạn 6 (Bảo trì), và Giai đoạn 7 (Quản lý dự án).

- Nhóm 4 - Thiết kế Giao diện (UI/UX):

  - Thành viên: Nguyễn Bá Đoan, Đỗ Tuấn Kiệt, Đinh Tường Vũ.

  - Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm mục 1.2.4. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Design).

- Nhóm 5 - Cơ sở dữ liệu (CSDL):

  - Thành viên: Huỳnh Thị Bích Hân, Lê Thị Kim Phụng, Võ Thị Kim Sen, Nguyễn Hữu Van.

  - Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm mục 1.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) và hỗ trợ Nhóm 6 trong việc tích hợp CSDL.

- Nhóm 6 - Coding (Development):

  - Thành viên: Võ Phạm Kim Huy, Phan Nhật Khang, Trần Hữu Việt.

  - Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm chính Giai đoạn 3 - Phát triển Back-end (1.3.2), Front-end (1.3.3) và Bảo mật (1.3.4).

- Nhóm 10 - Kiểm thử (Testing):

  - Thành viên: Nguyễn Văn Nam, Lai Minh Nghĩa, Phạm Minh Tuấn.

  - Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm chính Giai đoạn 4 - Kiểm thử (1.4).

### Cấu trúc phân rã công việc (WBS) chi tiết

Cấp độ 1: Dự án Website Quản lý Thư viện

- 1.1. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và Khởi động (Initiation & Planning)

  - 1.1.1. Xác định phạm vi và mục tiêu dự án (Quản lý sách, độc giả, mượn/trả).

  - 1.1.2. Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan (Thủ thư, Quản lý, Độc giả).

  - 1.1.3. Phân tích tính khả thi (kỹ thuật, tài chính, hoạt động).

  - 1.1.4. Lập kế hoạch dự án (lộ trình, ngân sách, nhân sự).

  - 1.1.5. Thiết lập môi trường phát triển (Dev, Staging, Production).

  - Phân công: PM (Nguyễn Hữu Van) chủ trì, Toàn đội tham gia đóng góp ý kiến.

- 1.2. Giai đoạn 2: Phân tích và Thiết kế (Analysis & Design)

  - 1.2.1. Phân tích yêu cầu

    - 1.2.1.1. Đặc tả use-case và user stories (VD: Độc giả tìm sách, Thủ thư thêm sách mới, Độc giả mượn sách...).

    - 1.2.1.2. Mô hình hóa luồng dữ liệu.

    - Phân công: PM và Toàn đội.

  - 1.2.2. Thiết kế hệ thống

    - 1.2.2.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể (MVP, Monolithic vs Microservices).

    - 1.2.2.2. Lựa chọn công nghệ (Front-end, Back-end, Database).

    - Phân công: PM chủ trì, Nhóm 5 & 6 tư vấn.

  - 1.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

    - 1.2.3.1. Xác định thực thể và mối quan hệ (ER Diagram).

    - 1.2.3.2. Thiết kế schema và các bảng:

      - Bảng Users (id, username, password, role...)

      - Bảng Members (member_id, full_name, dob, address...)

      - Bảng Books (book_id, title, author_id, publisher, quantity...)

      - Bảng Borrows (id, member_id, book_id, borrow_date, due_date, return_date...)

      - Bảng Authors (author_id, author_name...)

      - ... (và các bảng khác).

    - 1.2.3.3. Tối ưu hóa và chuẩn hóa database.

    - Phân công: Nhóm 5 - CSDL (Hân, Phụng, Sen, Van).

  - 1.2.4. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Design)

    - 1.2.4.1. Tạo wireframe cho tất cả các màn hình (Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết sách, trang cá nhân...).

    - 1.2.4.2. Thiết kế prototype và mockup (Figma, Adobe XD).

    - 1.2.4.3. Xây dựng Design System (màu sắc, font chữ, component).

    - Phân công: Nhóm 4 - Thiết kế Giao diện (Đoan, Kiệt, Vũ).

- 1.3. Giai đoạn 3: Phát triển và Cài đặt (Development & Implementation)

  - 1.3.1. Thiết lập môi trường và Framework

    - 1.3.1.1. Cài đặt server, database.

    - 1.3.1.2. Khởi tạo project front-end (React/Vue/Angular) và back-end (Node.js/Laravel/Django).

    - 1.3.1.3. Cấu hình version control (Git).

    - Phân công: Nhóm 6 - Coding.

  - 1.3.2. Phát triển Back-end

    - 1.3.2.1. Thiết lập cấu trúc thư mục và MVC.

    - 1.3.2.2. Kết nối cơ sở dữ liệu (ORM hoặc Raw Query).

    - 1.3.2.3. Xây dựng API Core:

      - API Quản lý người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền - JWT).

      - API Quản lý sách (CRUD: Create, Read, Update, Delete).

      - API Quản lý độc giả (CRUD).

      - API Quản lý mượn/trả sách.

      - API Tra cứu, tìm kiếm và phân trang.

    - Phân công: Nhóm 6 - Coding (Huy, Khang, Việt), phối hợp với Nhóm 5 về CSDL.

  - 1.3.3. Phát triển Front-end

    - 1.3.3.1. Triển khai giao diện từ mockup của Nhóm 4.

    - 1.3.3.2. Xây dựng các trang và component:

      - Trang đăng nhập / đăng ký.

      - Trang Dashboard quản lý (cho Thủ thư).

      - Trang tìm kiếm và danh sách sách.

      - Trang chi tiết sách.

      - Trang quản lý mượn/trả.

      - Trang thông tin cá nhân của độc giả.

    - 1.3.3.3. Kết nối Front-end với Back-end API (Axios, Fetch API).

    - Phân công: Nhóm 6 - Coding (Huy, Khang, Việt), dựa trên thiết kế của Nhóm 4.

  - 1.3.4. Phát triển Tính năng Bảo mật

    - 1.3.4.1. Mã hóa mật khẩu (BCrypt).

    - 1.3.4.2. Xác thực và Ủy quyền (JWT, Middleware).

    - 1.3.4.3. Xử lý CORS, chống SQL Injection, XSS.

    - Phân công: Nhóm 6 - Coding.

- 1.4. Giai đoạn 4: Kiểm thử (Testing)

  - 1.4.1. Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan).

  - 1.4.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing - Jest, PHPUnit).

  - 1.4.3. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing - API Testing).

  - 1.4.4. Kiểm thử hệ thống (System Testing - Toàn bộ luồng chức năng mượn, trả sách).

  - 1.4.5. Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing).

  - 1.4.6. Kiểm thử bảo mật (Security Testing).

  - 1.4.7. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT - User Acceptance Testing).

  - Phân công: Nhóm 10 - Kiểm thử (Nam, Nghĩa, Tuấn) chủ trì. Nhóm 6 chịu trách nhiệm viết Unit Test cho code của mình.

- 1.5. Giai đoạn 5: Triển khai và Chuyển giao (Deployment & Handover)

  - 1.5.1. Mua domain và hosting/server (AWS, DigitalOcean, VPS).

  - 1.5.2. Cấu hình production environment (SSL, Firewall).

  - 1.5.3. Deploy code và database lên server.

  - 1.5.4. Kiểm tra hoạt động trên môi trường production.

  - 1.5.5. Đào tạo người dùng cuối (Thủ thư, Admin).

  - 1.5.6. Bàn giao tài liệu (Code, Hướng dẫn sử dụng, Manual).

  - Phân công: PM chủ trì, Nhóm 6 thực hiện kỹ thuật, Toàn đội hỗ trợ.

- 1.6. Giai đoạn 6: Bảo trì và Hỗ trợ (Maintenance & Support)

  - 1.6.1. Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố.

  - 1.6.2. Cập nhật, nâng cấp tính năng theo yêu cầu mới.

  - 1.6.3. Sao lưu dữ liệu định kỳ (Backup).

  - 1.6.4. Theo dõi hiệu năng và tối ưu hóa.

  - Phân công: Toàn đội (phân công cụ thể khi có yêu cầu).

- 1.7. Giai đoạn 7: Quản lý dự án (Project Management)

  - 1.7.1. Theo dõi tiến độ và báo cáo (xuyên suốt dự án).

  - 1.7.2. Quản lý rủi ro và phát sinh.

  - 1.7.3. Quản lý chất lượng (QA).

  - 1.7.4. Họp điều phối team hàng tuần.

  - Phân công: PM (Nguyễn Hữu Van) chịu trách nhiệm xuyên suốt.