### Phần 1: Phân công nhiệm vụ theo Nhóm và Giai đoạn Dự án

Một dự án phần mềm thường trải qua các giai đoạn chính. Dưới đây là cách các nhóm của bạn sẽ phối hợp với nhau:

#### Giai đoạn 1: Khởi tạo & Phân tích Yêu cầu

- Mục tiêu: Hiểu rõ yêu cầu của dự án, xác định phạm vi và lập kế hoạch tổng thể.

- Nhóm chịu trách nhiệm chính: Toàn bộ các nhóm cùng tham gia họp để thống nhất ý tưởng.

  - Nhóm 4 (Thiết kế Giao diện): Đóng góp ý kiến về luồng người dùng (user flow) và trải nghiệm người dùng (UX).

  - Nhóm 5 (CSDL): Phân tích và xác định các thực thể dữ liệu cần thiết.

  - Nhóm 6 (Coding): Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật, đề xuất công nghệ.

  - Nhóm 10 (Kiểm thử): Đặt ra các câu hỏi để làm rõ yêu cầu, giúp cho việc kiểm thử sau này dễ dàng hơn.

#### Giai đoạn 2: Thiết kế

- Mục tiêu: Tạo ra bản thiết kế chi tiết cho giao diện và cơ sở dữ liệu.

- Nhóm chịu trách nhiệm chính:

  - Nhóm 4 (Thiết kế Giao diện):

    - Thiết kế Wireframe (khung sườn) và Mockup (giao diện chi tiết).

    - Tạo Prototype (bản mẫu tương tác được).

    - Xây dựng bộ Style Guide (màu sắc, font chữ, icon...).

    - Phối hợp: Với Nhóm 6 (Coding) để đảm bảo thiết kế khả thi khi lập trình.

  - Nhóm 5 (CSDL):

    - Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram).

    - Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu, ràng buộc, và mối quan hệ.

    - Viết tài liệu đặc tả CSDL.

    - Phối hợp: Với Nhóm 6 (Coding) để thống nhất cấu trúc dữ liệu cho việc phát triển API.

#### Giai đoạn 3: Lập trình (Coding)

- Mục tiêu: Chuyển đổi bản thiết kế thành một sản phẩm phần mềm hoạt động được.

- Nhóm chịu trách nhiệm chính: Nhóm 6 (Coding)

  - Xây dựng cấu trúc dự án (project structure).

  - Lập trình Front-end dựa trên thiết kế của Nhóm 4.

  - Lập trình Back-end và các API để tương tác với CSDL của Nhóm 5.

  - Thực hiện Unit Test (kiểm thử đơn vị) cho các hàm đã viết.

  - Phối hợp: Liên tục với Nhóm 10 (Kiểm thử) để sửa lỗi.

#### Giai đoạn 4: Kiểm thử (Testing)

- Mục tiêu: Đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng yêu cầu, ổn định và không có lỗi nghiêm trọng.

- Nhóm chịu trách nhiệm chính: Nhóm 10 (Kiểm thử)

  - Viết Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và Kịch bản kiểm thử (Test Cases) song song với Giai đoạn 2 và 3.

  - Thực hiện kiểm thử các chức năng (Functional Testing).

  - Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) để đảm bảo các module hoạt động tốt với nhau.

  - Báo cáo lỗi (bug) tìm được lên một công cụ quản lý (ví dụ: Jira, Trello, Excel...).

  - Phối hợp: Với Nhóm 6 (Coding) để xác nhận lỗi và kiểm tra lại sau khi lỗi đã được sửa.

#### Giai đoạn 5: Triển khai và Bàn giao

- Mục tiêu: Đưa sản phẩm lên môi trường hoạt động thật và hoàn tất dự án.

- Tất cả các nhóm cùng tham gia:

  - Nhóm 6 (Coding): Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai (deploy) sản phẩm.

  - Nhóm 4, 5, 6: Cùng nhau viết tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

  - Nhóm 10: Thực hiện kiểm thử nghiệm thu (Acceptance Testing) trên môi trường thật.

  - Cả đội cùng demo sản phẩm cuối cùng.

### Phần 2: Phân công công việc chi tiết cho từng thành viên

Để tăng tính trách nhiệm, chúng ta nên phân công cụ thể hơn trong nội bộ từng nhóm. Bạn có thể chọn ra một bạn làm nhóm trưởng để điều phối chung.

#### Nhóm 4 – Thiết Kế Giao diện (UI/UX)

- Nguyễn Bá Đoàn (Nhóm trưởng):

  - Chịu trách nhiệm chung về chất lượng thiết kế.

  - Nghiên cứu và thiết kế luồng trải nghiệm người dùng (UX Flow).

  - Vẽ Wireframe cho các màn hình chính.

- Đỗ Tuấn Kiệt:

  - Thiết kế giao diện chi tiết (UI Mockup) dựa trên wireframe.

  - Tạo Prototype tương tác được để demo.

- Đinh Tường Vũ:

  - Xây dựng bộ nhận diện (Style Guide, Design System).

  - Thiết kế các icon, hình ảnh, và các thành phần đồ họa khác.

#### Nhóm 5 – CSDL (Database)

- Huỳnh Thị Bích Hân (Nhóm trưởng):

  - Chịu trách nhiệm chính về cấu trúc CSDL tổng thể.

  - Vẽ sơ đồ ERD và trình bày cho cả đội.

- Lê Thị Kim Phụng & Võ Thị Kim Sen:

  - Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu (ví dụ: Bảng người dùng, sản phẩm...).

  - Viết các câu lệnh SQL để tạo bảng và dữ liệu mẫu.

- Nguyễn Hữu Van:

  - Viết tài liệu đặc tả CSDL.

  - Tối ưu hóa các truy vấn (nếu cần).

#### Nhóm 6 – Coding

- Võ Phạm Kim Huy (Nhóm trưởng):

  - Chịu trách nhiệm về kiến trúc code và phân chia module.

  - Phụ trách các chức năng Back-end cốt lõi, thiết kế API.

- Phan Nhật Khang:

  - Phụ trách lập trình Front-end, chuyển đổi thiết kế của Nhóm 4 thành code.

  - Tích hợp API từ Back-end.

- Trần Hữu Việt:

  - Hỗ trợ lập trình Back-end (ví dụ: các module phụ).

  - Thực hiện Unit Test và hỗ trợ triển khai (deploy) sản phẩm.

#### Nhóm 10 – Kiểm thử (Testing)

- Nguyễn Văn Nam (Nhóm trưởng):

  - Lập Kế hoạch kiểm thử (Test Plan).

  - Phân công việc viết Test Case cho các thành viên.

  - Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm thử.

- Lại Minh Nghĩa:

  - Viết Test Case chi tiết cho các luồng chức năng chính (ví dụ: đăng nhập, đặt hàng...).

  - Thực hiện kiểm thử và báo cáo lỗi.

- Phạm Minh Tuấn:

  - Viết Test Case cho các chức năng phụ.

  - Kiểm tra lại các lỗi đã được sửa (Verify bugs).

  - Kiểm thử giao diện trên nhiều thiết bị khác nhau.

### Đề xuất về Công cụ và Quy trình làm việc

- Quản lý công việc: Sử dụng các công cụ như Trello  để tạo các thẻ công việc (task) và giao cho từng người. Ai cũng có thể thấy được tiến độ chung.

- Giao tiếp: Lập một nhóm chat chung (Zalo, Messenger, Slack) để trao đổi nhanh.

- Họp định kỳ:

  - Họp toàn đội (1 lần/tuần): Để tất cả các nhóm cập nhật tiến độ và giải quyết các vấn đề chung.

  - Họp nhóm nhỏ (hàng ngày): Các thành viên trong cùng một nhóm nên có buổi họp ngắn 10-15 phút mỗi ngày để cập nhật công việc.

- Lưu trữ tài liệu: Dùng GitHub để lưu trữ chung các tài liệu thiết kế, đặc tả yêu cầu, CSDL...